INFORME DE DESARROLLO ITERATIVO

HITO 2

Unidad II: Desarrollo Iterativo y Pruebas

- Proyecto: Raíces Chile — Plataforma web de turismo rural y comunitario

- Asignatura: Ingeniería de Software I

- Equipo: Joaquín Navarro Álvarez, Benjamín Villarroel y Frank Häfelin

- Roles: Joaquín: Desarrollador Backend & Arquitectura Frontend · Benjamín: Ingeniero de Integración & Control de Versiones · Frank: Scrum Master & Gestor de Calidad y Taiga

- Docente / sección: Cristian Rojas

- Sprint 1 (semana 8): 01/09/2026 al 05/09/2026

- Sprint 2 (semana 9): 08/09/2026 al 12/09/2026

- Sprint 3 (semana 10): 15/09/2026 al 19/09/2026

Resumen ejecutivo

Este informe documenta los tres sprints posteriores al Hito 1 del proyecto Raíces Chile, una plataforma web que conecta visitantes con experiencias de turismo rural y comunitario. El desarrollo usa React, TypeScript y Tailwind CSS en el frontend, y Supabase (autenticación y PostgreSQL) como backend.

Estado global. El Sprint 1 entregó un incremento funcional: registro e ingreso de usuarios (correo y Google), roles persistidos en base de datos, rutas privadas y un panel personal, además de la página de inicio. Las historias de los Sprints 2 y 3 (catálogo dinámico, cupos, reservas, pagos simulados y paneles de gestión y administración) no están implementadas en el repositorio entregado. Se declaran NOT DONE con su justificación en las secciones 4, 5 y 6. Tampoco se incorporaron pruebas unitarias automatizadas. El informe se limita a lo que el repositorio y el tablero permiten verificar.

1. Línea base del Hito 1

- Arquitectura: Aplicación web en React y TypeScript con Vite, estilos con Tailwind CSS y componentes de interfaz modulares. Backend como servicio con Supabase (autenticación y PostgreSQL con RLS). Arquitectura declarada en el repositorio: MVP.

- Épicas e historias: El backlog inicial se organizó en 6 épicas (visitante/turista, emprendedor anfitrión y administración), registradas en Taiga. Historias identificadas en este informe: E4-HU03 (autenticación), E1-HU01 y E4-HU02 (registro de emprendimientos y perfiles), E2-HU02 y E4-HU04 (catálogo), E3-HU01 y E3-HU05 (reservas y pagos), E5-HU02 (administración).

- Cambios posteriores a la línea base: Sin cambios estructurales respecto al alcance inicial del Hito 1.

2. Plan global de los tres sprints

| Sprint | Sprint Goal | HU seleccionadas | Capacidad | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Semana 8) | Configurar la arquitectura base e implementar autenticación y roles. | E4-HU03 | 15 puntos | Ninguna; habilita los sprints siguientes. |
| Sprint 2 (Semana 9) | Catálogo de experiencias, control de cupos, reservas y pago simulado, con pruebas unitarias. | E4-HU04 / E2-HU02 (catálogo); E3-HU01 / E3-HU05 (reservas y pagos). | 35 puntos | Requiere sesión y roles del Sprint 1. |
| Sprint 3 (Semana 10) | Paneles de gestión de reservas y de administración; validación del módulo clave. | E5-HU02 y gestión de reservas del emprendedor. | 20 puntos | Requiere las reservas y el catálogo del Sprint 2. |

- Relación entre incrementos: Los incrementos son acumulativos: el Sprint 2 depende de la sesión y los roles del Sprint 1, y el Sprint 3 depende de los datos de reservas del Sprint 2. Como el Sprint 2 no se completó, el Sprint 3 no pudo construirse sobre esa base (ver sección 6).

3. Sprint 1 — Funcionalidad mínima (autenticación)

- Sprint Goal: Implementar de extremo a extremo el registro, el inicio de sesión y el control de sesiones de usuarios.

- Historia de usuario: E4-HU03 — Autenticación y roles de usuario.

- Criterios de aceptación:

  - Validar credenciales contra Supabase: Cumplido.

  - Redirigir según el rol (visitante o emprendedor): Parcial (tras ingresar, todos los usuarios van al panel privado, que muestra su rol; la redirección diferenciada automática queda en el backlog).

  - Manejar errores ante datos incorrectos: Cumplido (mensajes en español para credenciales inválidas, correo ya registrado o formato incorrecto).

- Sprint Backlog y tareas: Inicialización de React + Tailwind (Joaquín); creación del repositorio base (Benjamín); configuración del tablero en Taiga (Frank); pantalla de ingreso y registro; conexión a Supabase; esquema de base de datos con roles; ruta protegida y panel (Tarjeta Taiga #21).

- Desarrollo frontend: src/routes/auth.tsx (ingreso, registro con nombre, localidad y tipo de cuenta, e ingreso con Google); src/hooks/useAuth.tsx (sesión, perfil y roles); src/routes/_authenticated/route.tsx (guarda de rutas); src/routes/_authenticated/panel.tsx (panel con correo, cuenta y localidad); src/routes/index.tsx (página de inicio).

- Desarrollo backend: Migraciones en supabase/migrations/: tablas profiles y user_roles, tipo app_role (visitante, emprendedor, administrador), políticas RLS, función has_role y trigger handle_new_user para crear perfil y rol automático al registrarse.

- Historia funcional completa: Un usuario puede registrarse, ingresar, ver su panel con su rol y cerrar sesión. Estado: DONE con observación (criterio 2 parcial).

- Pruebas básicas: Pruebas funcionales manuales de ingreso, registro y acceso protegido (sección 10) y verificación de compilación (npm run build y tsc sin errores).

- Definition of Done (DoD): Código compilando sin errores, componentes con Tailwind aplicados, pruebas locales realizadas e integradas a main.

- Impedimento: Variables de entorno de Supabase sin configurar el Día 1, que bloquearon el inicio de sesión local. Se resolvieron usando valores de prueba locales temporalmente.

- Revisión y decisiones: Demostración interna exitosa del flujo de autenticación entre los integrantes del equipo.

[INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA 1: Backlog global y épicas en Taiga]

Figura 1: Backlog global del proyecto en Taiga con las épicas.

[INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA 2: Tablero del Sprint 1 en Taiga]

Figura 2: Tablero del Sprint 1 con las tareas de configuración y autenticación (E4-HU03).

4. Sprint 2 — Ampliación y pruebas unitarias

- Sprint Goal planificado: Desarrollar el catálogo de experiencias con filtros por región y localidad, el control de cupos y la simulación de pagos con persistencia de reservas.

- HU comprometidas: E4-HU04 / E2-HU02 (catálogo) y E3-HU01 / E3-HU05 (reservas y pagos).

- Resultado respecto del objetivo: No cumplido. En el repositorio, la sección de experiencias de la página de inicio es contenido fijo y la sección de pagos es informativa. No hay filtros, cupos, reservas ni pagos conectados a Supabase. Estado de las HU: NOT DONE.

- Motivo: Carga académica acumulada y tiempo dedicado a resolver incidencias de sincronización de perfiles en el Sprint 1.

- Cambios respecto del Sprint 1: Se reutilizaron la sesión y los roles del Sprint 1 sin modificaciones adicionales en el modelo relacional.

- Tareas y seguimiento: Creación de la rama feature/catalogo y maquetación inicial (Tarjetas Taiga #30, #34, #27, #50).

- Pruebas unitarias: No se incorporaron frameworks de pruebas automatizadas en esta fase, constituyendo una deuda técnica declarada (secciones 10 y 13).

- Defectos: Error reportado por el equipo sobre cierre inesperado de sesión al registrarse como emprendedor, atendido y resuelto de forma conjunta por Joaquín y Frank mediante ajustes en las políticas RLS.

[INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA 3: Tablero del Sprint 2 en Taiga]

Figura 3: Tablero del Sprint 2 con el estado real de sus tarjetas al cierre.

5. Sprint 3 — Finalización del módulo clave

- Sprint Goal planificado: Consolidar los paneles de gestión de reservas y de administración, y validar el flujo integrado.

- HU comprometidas: E5-HU02 (panel de administración y moderación) y gestión de reservas del emprendedor.

- Resultado respecto del objetivo: No cumplido. En el repositorio no existe panel de administración ni de gestión de reservas, operando únicamente el panel personal (panel.tsx). Estado de las HU: NOT DONE.

- Motivo: El atraso acumulado en el Sprint 2 dejó sin base de datos ni componentes de reservas al Sprint 3.

- Módulo funcional validado: Control de acceso a rutas privadas: sin sesión, el sistema redirige automáticamente a /auth.

- Incidencias pendientes: Todas las HU de catálogo, reservas, pagos y administración, además de las pruebas automatizadas.

[INSERTAR AQUÍ LA CAPTURA 4: Tablero del Sprint 3 en Taiga]

Figura 4: Tablero del Sprint 3 con el estado real de sus tarjetas al cierre.

6. Comparación planificado vs. ejecutado

Tabla 1: Resumen de los tres sprints

| Sprint | Sprint Goal | HU Comprometidas | HU DONE | Incremento / Evidencia | Desviación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Autenticación y base de la aplicación. | 1 (E4-HU03) | 1 (con obs.) | Registro, ingreso, roles en base de datos, ruta protegida y panel personal. | Criterio de redirección por rol parcial. |
| Sprint 2 | Catálogo, cupos, reservas y pago simulado. | 4 | 0 | Sin incremento nuevo verificable en el repositorio. | HU NOT DONE; sin pruebas unitarias. |
| Sprint 3 | Paneles de gestión y administración. | 2 | 0 | Sin incremento nuevo verificable en el repositorio. | HU NOT DONE; dependencia directa del Sprint 2. |

Tabla 2: Historias de usuario y cumplimiento

| Historia de Usuario (HU) | Sprint | Criterio de Aceptación | Prueba / Resultado | DoD | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4-HU03: Autenticación y roles | 1 | Validar credenciales, redirigir según rol, manejar errores. | Pruebas funcionales manuales (sección 10). | Compila sin errores; Tailwind aplicado; falta redirección por rol automática. | DONE (con obs.) |
| E4-HU04 / E2-HU02: Catálogo | 2 | Ver servicios filtrados por región y localidad. | Sin pruebas; no implementado. | No cumplido. | NOT DONE |
| E3-HU01 / E3-HU05: Reservas y pagos | 2 | Simular el pago y guardar la transacción. | Sin pruebas; no implementado. | No cumplido. | NOT DONE |
| E5-HU02: Administración | 3 | Revisar, aceptar o rechazar solicitudes. | Sin pruebas; no implementado. | No cumplido. | NOT DONE |
| Gestión de reservas emprendedor | 3 | Ver y gestionar reservas recibidas. | Sin pruebas; no implementado. | No cumplido. | NOT DONE |

7. Gestión Scrum transversal

El equipo gestionó las tareas en un tablero Kanban en Taiga de forma transparente:

- Sprint 1 (Días 1–5): Inicialización de React + Tailwind (Joaquín), repositorio base (Benjamín), tablero en Taiga (Frank). Acuerdo: Mantener credenciales de Supabase fuera del código mediante variables de entorno.

- Sprint 2 (Días 1–5): Creación de rama feature/catalogo y maquetación. Acuerdo: Sincronizar atributos de base de datos con componentes React ante incidencias de sesión.

- Sprint 3 (Días 1–5): Planificación de paneles y control de reservas. Acuerdo: Consolidar ramas estables y preparar evidencias técnicas para el repositorio.

8. Arquitectura y evolución del producto

- Referencia al Hito 1: Frontend en React que consume Supabase como Backend-as-a-Service, sin servidor intermediario propio.

- Componentes construidos: Página de inicio (index.tsx), ingreso y registro (auth.tsx), panel personal de usuario (panel.tsx), guarda de rutas protegidas y esquemas de migración PostgreSQL con RLS en Supabase.

- Integración frontend/backend: El frontend consulta las tablas profiles y user_roles de forma segura mediante los clientes centralizados y el hook useAuth.

9. Control de versiones y repositorio

- URL: https://github.com/jotaa7776/plataforma-turismo-rural

- Ramas: main y ramas de características (feature/…), integradas tras revisión del equipo.

- Instrucción de ejecución:

  - git clone [https://github.com/jotaa7776/plataforma-turismo-rural](https://github.com/jotaa7776/plataforma-turismo-rural)

  - npm install

  - Crear archivo .env configurando las variables de conexión a Supabase (VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY).

  - npm run dev

10. Pruebas y aseguramiento de calidad

- Calidad estática: npm run build compila correctamente; tsc --noEmit sin errores de tipos. Pruebas unitarias automatizadas: pendientes de integración para la Unidad III.

- Matriz de pruebas funcionales (Sprint 1):

  - Ingreso con credenciales válidas: Acceso correcto y redirección al panel (PASS).

  - Rechazo de credenciales inválidas: Despliegue correcto de mensaje de error en español (PASS).

  - Registro de cuenta nueva: Creación exitosa de perfil y asignación de rol en Supabase (PASS).

  - Protección de rutas privadas: Intento de acceso a /panel sin sesión redirige a /auth (PASS).

  - Cierre de sesión: Limpieza correcta del token y redirección (PASS).

11. Matriz de trazabilidad integral

| Requerimiento | Épica / HU | Sprint | Taiga | Módulo / Commit en GitHub | Prueba Asociada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01: Autenticación y acceso seguro | E4-HU03 | 1 | Tarjeta #21 | src/routes/auth.tsx, useAuth.tsx, supabase/migrations/ | Pruebas funcionales de ingreso y registro | PASS |
| RF02: Registro y perfiles | E1-HU01 / E4-HU02 | 1 | Tarjetas #35, #18 | Registro con localidad y tipo de cuenta (auth.tsx) | Validación de datos en perfil | PASS |
| RF03: Exploración del catálogo | E2-HU02 / E4-HU04 | 2 | Tarjetas #30, #34 | No implementado | Sin ejecución | NOT DONE |
| RF04: Reservas y pagos directos | E3-HU01 / E3-HU05 | 2 | Tarjetas #27, #50 | No implementado | Sin ejecución | NOT DONE |
| RF05: Administración y moderación | E5-HU02 | 3 | Tarjeta #13 | No implementado | Sin ejecución | NOT DONE |

12. Sprint Reviews, retrospectivas y aprendizajes

- Impedimentos principales: Configuración inicial de variables de entorno y error de sincronización de sesiones en perfiles de emprendedor.

- Acciones de mejora y lecciones: Priorizar historias de usuario completas de punta a punta antes de abrir nuevas ramas; integrar frameworks de pruebas automatizadas desde el inicio de los ciclos.

13. Estado final del Hito 2 y próximos pasos

- Funcionalidades demostrables: Página de inicio, módulo de registro e ingreso de usuarios (correo y Google), control de roles en Supabase, rutas protegidas por middleware y panel personal operativo.

- Deuda técnica: Ausencia de pruebas unitarias automatizadas; catálogos y reservas pendientes; corrección de advertencias de linter y exclusión estricta de credenciales en .env.

- Preparación para la Unidad III: Priorizar el desarrollo de catálogo y reservas con persistencia real en Supabase, incorporando pruebas unitarias de componentes para el cierre del proyecto.